G20小组第十六周会议纪要

会议时间：2019年6月11日21:50-22:10

会议地点：学生宿舍六楼寝室

主持单位：G20小组

主持人：周磊

记录人：杨际仟

参加人员：周磊 唐敏敏 许涛 杨际仟

会议议题：第十六周组内任务分配

会议提要：

1. 第十五周任务完成情况的汇报和评估

2. 第十六周任务的具体分配和布置

会议内容：

--第十五周任务完成情况：

前端后端代码编写 完成度80%（存在小问题）

文档上传 完成度90%

--第十六周任务分配布置：

唐敏敏：

GitHub上传最新文档和会议记录（周三23:00）

了解自动化测试工具

许涛：

制作最终评审PPT（周日12:00）

根据文档保证需求上的功能符合现在的要求（周四23:00）

杨际仟：

会议记录上传（周三23:00）

根据录音整理清单（周四23:00）

周磊：

填写单元测试内容（周四23:00）

完善测试用例（周五23:00）

会议总结：

本周的主要工作是制作最终评审的PPT，了解测试工具的使用，并准备测试方面的内容和文档。